Proyecto RiTech SAS: Marketplace + Trazabilidad café/cacao a la UE

Entrega Sprint 2 — Documento técnico

Calidad de Software — equipo Las instancias Team

30 de septiembre de 2026

| Integrante | Rol |
| --- | --- |
| Jenifer Daniela Urbano | Developer |
| Juan Camilo Lopez | Developer |
| Nicolas Alejandro Diaz | Scrum Master |
| Aida Liliana Rosero | Product Owner |

# 1. Requerimientos

## 1.1 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se derivan de las historias de usuario del product backlog (Jira LIT).

| ID | Módulo | Descripción | Historia |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Usuarios y seguridad | Registro y autenticación de usuarios por rol (comprador, vendedor, propietario, admin sistema, admin técnico, logístico). | LIT-64 |
| RF-02 | Usuarios y seguridad | Verificación de identidad del usuario a partir de identificación y firma registradas una sola vez. | LIT-65 |
| RF-03 | Usuarios y seguridad | Ocultar la información privada (ubicación, fincas) entre usuarios. | LIT-66 |
| RF-04 | Usuarios y seguridad | Bloqueo y baneo de usuarios ante intento de fraude por parte del administrador. | LIT-67 |
| RF-05 | Fincas y EUDR | Registro de fincas con geolocalización (polígono PostGIS) y área. | LIT-68 |
| RF-06 | Fincas y EUDR | Carga de certificados de la finca (origen Nariño, no deforestación, orgánico) con vigencia. | LIT-69 |
| RF-07 | Fincas y EUDR | Cálculo y visualización del estado de cumplimiento EUDR por finca (habilitada/bloqueada). | LIT-70 |
| RF-08 | Fincas y EUDR | Registro del perfil del vendedor (capacidad, tipo de producto, variedad, calidad comprometida). | LIT-71 |
| RF-09 | Marketplace | Publicación de lotes de café/cacao con cantidad mínima de 100 kg y precio fijo o a acordar. | LIT-72 |
| RF-10 | Marketplace | Búsqueda y filtros de lotes para compradores por producto, origen, cantidad y precio. | LIT-73 |
| RF-11 | Marketplace | Chat de negociación entre comprador y vendedor dentro de una negociación. | LIT-74 |
| RF-12 | Marketplace | Generación de una transacción de venta inmutable una vez acordada. | LIT-75 |
| RF-13 | Transacciones | Bloqueo de dinero (escrow) hasta la aceptación del producto por el comprador. | LIT-76 |
| RF-14 | Transacciones | Cálculo de comisiones del 1% con valor mínimo para comprador y vendedor. | LIT-77 |
| RF-15 | Transacciones | Gestión de disputas por parte del administrador. | LIT-78 |
| RF-16 | Calidad | Registro de la muestra del producto por parte del propietario/vendedor. | LIT-79 |
| RF-17 | Calidad | Verificación de calidad muestra vs. producto recibido con parámetros del laboratorio. | LIT-80 |
| RF-18 | Calidad | Veredicto del comprador que libera o retiene el pago. | LIT-81 |
| RF-19 | Logística | Actualización de estados del pedido por el transportador. | LIT-82 |
| RF-20 | Logística | Tracker del pedido visible para comprador y vendedor. | LIT-83 |
| RF-21 | Administración | Panel del administrador del sistema (usuarios, disputas, bloqueos, comisiones). | LIT-84 |
| RF-22 | Administración | Panel del administrador técnico (auditoría y respaldos). | LIT-85 |
| RF-23 | Administración | Despliegue de la plataforma en AWS. | LIT-86 |
| RF-24 | Administración | Verificación de los requisitos no funcionales antes de cada release. | LIT-87 |

## 1.2 Requerimientos no funcionales

| ID | Atributo | Descripción | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Exactitud funcional | Los cálculos de comisiones (1% con mínimo) y de pesos deben ser correctos. | Verificación en cada release |
| RNF-02 | Usabilidad | Protección contra errores de captura de datos en formularios. | Pruebas de límites |
| RNF-03 | Fiabilidad e integridad | La transacción de venta es inmutable y durable (RN-6). | Pruebas de integridad |
| RNF-04 | Mantenibilidad | Código evolucionable por módulos, con arquitectura por capas. | Revisión de código |
| RNF-05 | Seguridad | Protección de documentos y datos privados de los usuarios (RN-13). | Pruebas de autorización |
| RNF-06 | Respaldo | Respaldo automático en la nube (AWS). | Configuración de RDS/backups |
| RNF-07 | Rendimiento | Búsquedas y listados responden en tiempos aceptables para uso web. | Pruebas de carga |
| RNF-08 | Disponibilidad | Releases mensuales desplegadas en línea sin interrupción prolongada. | Despliegue AWS |
| RNF-09 | Privacidad | La ubicación y datos de fincas solo se revelan en negociación activa. | Pruebas de privacidad |
| RNF-10 | Internacionalización | La plataforma debe soportar idiomas para compradores de la UE (pendiente). | Revisión de i18n |
| RNF-11 | Auditoría | Registro de acciones para el administrador técnico. | Panel admin técnico |

## 1.3 Restricciones

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Tecnológicas | Base de datos PostgreSQL + PostGIS; backend Python + Django; frontend React; despliegue en AWS (S3+CloudFront, Elastic Beanstalk, RDS, CloudWatch). |
| Regulatorias | Cumplimiento EUDR (certificado de no deforestación); certificación de origen Nariño; solo productores de Colombia (no Ecuador). |
| De negocio | Sin inventario (intermediarios); comisión del 1% con valor mínimo; cantidad mínima de 100 kg por lote. |
| De alcance (primera entrega) | Sin pasarela de pago real (escrow simulado por máquina de estados); sin logística real, solo tracker de estados. |
| De proceso | Sprints de 2 semanas, releases mensuales, entrega por módulos funcionales con aprobación del stakeholder. |
| De idioma | Compradores de la Unión Europea; el soporte multi-idioma queda como requisito pendiente. |

# 2. Diagramas UML: actores y casos de uso

## 2.1 Actores del sistema

| Actor | Tipo | Relación con el sistema |
| --- | --- | --- |
| Comprador UE | Externo | Busca lotes, negocia por chat, compra, verifica la muestra y aprueba el pago. |
| Vendedor | Externo | Publica lotes y negocia; puede vender desde su propia empresa. |
| Propietario de finca | Externo | Registra la finca y sube certificados (origen, no deforestación); entrega muestras. |
| Administrador del sistema | Interno | Gestiona usuarios, disputas, bloqueos y comisiones. |
| Administrador técnico | Interno | Configuración técnica, auditoría y respaldos. |
| Transportador / Logística | Externo | Actualiza el tracker del pedido. |
| Laboratorio de café (universidad) | Externo | Define los parámetros de calidad. |
| Pasarela / Fiducia (escrow) | Externo (simulado) | Custodia el dinero bloqueado; en la primera entrega se simula. |
| DIAN / Autoridades aduaneras | Externo | Receptor de los documentos de exportación. |

## 2.2 Vista de contexto

El sistema RiTech SAS actúa como intermediario digital entre los productores de café/cacao de Nariño y los compradores de la Unión Europea, integrando servicios externos de calidad, custodia del dinero (escrow simulado) y autoridades aduaneras.

## 2.3 Vista funcional (componentes: lollipop y sockets)

El sistema se organiza en módulos de negocio (apps de Django). Cada módulo provee una interfaz de API (lollipop) y consume las interfaces que necesita (socket). La Web UI (React) consume todas las APIs; la persistencia se resuelve con PostgreSQL + PostGIS y los archivos con S3.

## 2.4 Catálogo de casos de uso

| CU | Caso de uso | Actor(es) | Historia |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Registrarse e iniciar sesión por rol | Todos | LIT-64 |
| CU-02 | Verificar identidad del usuario | Admin sistema | LIT-65 |
| CU-03 | Proteger la información privada | Sistema | LIT-66 |
| CU-04 | Bloquear/bannear usuario por fraude | Admin sistema | LIT-67 |
| CU-05 | Registrar finca geolocalizada | Propietario | LIT-68 |
| CU-06 | Cargar certificados de la finca | Propietario | LIT-69 |
| CU-07 | Consultar estado EUDR por finca | Propietario/Admin | LIT-70 |
| CU-08 | Gestionar perfil del vendedor | Vendedor | LIT-71 |
| CU-09 | Publicar lote de café/cacao | Vendedor | LIT-72 |
| CU-10 | Buscar y filtrar lotes | Comprador | LIT-73 |
| CU-11 | Negociar por chat | Comprador/Vendedor | LIT-74 |
| CU-12 | Acordar transacción inmutable | Comprador/Vendedor | LIT-75 |
| CU-13 | Bloquear dinero (escrow) | Sistema/Pasarela | LIT-76 |
| CU-14 | Calcular comisiones | Sistema | LIT-77 |
| CU-15 | Gestionar disputas | Admin sistema | LIT-78 |
| CU-16 | Registrar muestra del producto | Propietario/Vendedor | LIT-79 |
| CU-17 | Verificar calidad muestra vs. producto | Comprador | LIT-80 |
| CU-18 | Emitir veredicto y liberar pago | Comprador | LIT-81 |
| CU-19 | Actualizar estados del pedido | Transportador | LIT-82 |
| CU-20 | Consultar tracker del pedido | Comprador/Vendedor | LIT-83 |
| CU-21 | Administrar el sistema | Admin sistema | LIT-84 |
| CU-22 | Auditar y respaldar | Admin técnico | LIT-85 |
| CU-23 | Desplegar la plataforma | Admin técnico | LIT-86 |
| CU-24 | Verificar requisitos no funcionales | Equipo QA | LIT-87 |

## 2.5 Casos de uso detallados

CU-09 Publicar lote de café/cacao

Actor: Vendedor

Precondición: El vendedor tiene sesión activa, perfil completo y finca con certificados vigentes (estado EUDR habilitada).

Flujo principal: 1. El vendedor entra a 'Publicar lote'. 2. Ingresa producto, origen, cantidad y precio (fijo o a acordar). 3. El sistema valida cantidad ≥ 100 kg (RN-1) y origen permitido (RN-10). 4. El sistema crea el lote en estado PUBLICADO. 5. El lote queda visible en el marketplace.

Postcondición: Lote publicado; los compradores pueden encontrarlo y negociar.

CU-12 Acordar transacción inmutable

Actor: Comprador y Vendedor

Precondición: Existe una negociación activa con un lote publicado y disponible.

Flujo principal: 1. Las partes acuerdan precio. 2. El sistema crea la transacción con el precio acordado y calcula la comisión (1% con mínimo). 3. Marca la transacción como inmutable (RN-6). 4. Bloquea el dinero en escrow. 5. El lote pasa a VENDIDO.

Postcondición: Transacción creada e inmutable; dinero bloqueado; cualquier cambio posterior requiere disputa.

CU-17 Verificar calidad muestra vs. producto

Actor: Comprador

Precondición: Existe una transacción con muestra registrada y producto recibido.

Flujo principal: 1. El comprador abre la verificación de calidad. 2. Compara el producto recibido contra la muestra usando los parámetros del laboratorio (RN-9). 3. Emite el veredicto ACEPTA o RECHAZA.

Postcondición: Veredicto registrado; si ACEPTA se libera el pago, si RECHAZA se abre disputa.

CU-19 Actualizar estados del pedido

Actor: Transportador

Precondición: Existe un envío asociado a una transacción.

Flujo principal: 1. El transportador actualiza el estado del pedido. 2. El sistema registra el evento con fecha y observación. 3. Comprador y vendedor ven el tracker actualizado.

Postcondición: Tracker actualizado con el historial de estados.

# 3. Backlog trabajado en septiembre y responsables

Elementos del product backlog (Jira LIT) trabajados durante el mes de septiembre, con su responsable. Septiembre cubre el cierre del Sprint 1 y el desarrollo del Sprint 2.

| Sprint | Item | Historia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | LIT-64 | Registro y login de usuarios por rol | Jenifer Daniela Urbano |
| Sprint 1 | LIT-65 | Verificación de identidad de usuarios | Juan Camilo Lopez |
| Sprint 1 | LIT-66 | Privacidad de información entre usuarios | Nicolas Alejandro Diaz |
| Sprint 1 | LIT-67 | Bloqueo y baneo de usuarios por fraude | Jenifer Daniela Urbano |
| Sprint 2 | LIT-68 | Registro de fincas con geolocalización | Juan Camilo Lopez |
| Sprint 2 | LIT-69 | Carga de certificados de la finca | Nicolas Alejandro Diaz |
| Sprint 2 | LIT-70 | Estado de cumplimiento EUDR por finca | Jenifer Daniela Urbano |
| Sprint 2 | LIT-71 | Perfil del vendedor | Juan Camilo Lopez |

Nota: el Product Owner (Aida Liliana Rosero) y el Scrum Master (Nicolas Alejandro Diaz) acompañan la priorización y las ceremonias; la responsabilidad de implementación se distribuye en el equipo de desarrollo.

# 4. Épicas e historias de usuario con criterios de aceptación

## 4.1 Épicas (módulos)

LIT-57 — M1: Usuarios y seguridad  (Sprint 1)

Todos los roles pueden autenticarse y solo acceden a sus funciones.

La identidad se verifica y los usuarios fraudulentos se bloquean.

La información privada nunca se expone entre usuarios.

LIT-58 — M2: Fincas y trazabilidad EUDR  (Sprint 2)

La finca se registra con geolocalización y área.

Los certificados se cargan con vigencia y validación.

El estado EUDR se calcula y bloquea fincas sin certificados vigentes.

LIT-59 — M3: Marketplace  (Sprint 3)

Se publican lotes con cantidad ≥ 100 kg y precio válido.

El comprador busca, filtra y negocia por chat.

El acuerdo genera una transacción inmutable.

LIT-60 — M4: Transacciones y escrow  (Sprint 4)

El dinero se bloquea y solo se libera al aceptar el producto.

La comisión del 1% con mínimo se calcula correctamente.

Las disputas se gestionan por el administrador.

LIT-61 — M5: Calidad  (Sprint 5)

La muestra se registra y se compara con el producto recibido.

El veredicto del comprador libera o retiene el pago.

LIT-62 — M6: Logística (tracker)  (Sprint 5)

El transportador actualiza los estados del pedido.

El tracker es visible para comprador y vendedor.

LIT-63 — M7: Administración  (Sprint 6)

El admin del sistema gestiona usuarios, disputas y comisiones.

El admin técnico audita y respalda.

La plataforma se despliega en AWS y cumple los RNF.

## 4.2 Historias de usuario y criterios de aceptación

LIT-64 — Registro y login de usuarios por rol   [Épica LIT-57 · Sprint 1]

El usuario se registra con nombre, identificación, email y firma una sola vez (RN-5).

El login valida credenciales y devuelve acceso según el rol.

Un usuario no puede ejecutar funciones fuera de su rol (RN-13).

LIT-65 — Verificación de identidad de usuarios   [Épica LIT-57 · Sprint 1]

El sistema valida identificación y firma antes de habilitar operaciones.

Un usuario no verificado no puede publicar lotes ni comprar.

LIT-66 — Privacidad de información entre usuarios   [Épica LIT-57 · Sprint 1]

La ubicación y datos de fincas permanecen ocultos hasta una negociación activa (RN-13).

Ningún endpoint expone datos privados de otro usuario.

LIT-67 — Bloqueo y baneo de usuarios por fraude   [Épica LIT-57 · Sprint 1]

El administrador puede bloquear y desbloquear usuarios (RN-12).

Un usuario bloqueado no puede iniciar sesión ni operar.

LIT-68 — Registro de fincas con geolocalización   [Épica LIT-58 · Sprint 2]

El propietario registra la finca con polígono (PostGIS) y área.

El sistema valida que el origen sea Nariño/Colombia (RN-2, RN-10).

LIT-69 — Carga de certificados de la finca   [Épica LIT-58 · Sprint 2]

Se cargan certificados de origen Nariño, no deforestación y orgánico con archivo y vigencia (RN-3).

Un certificado vencido marca la finca como bloqueada.

LIT-70 — Estado de cumplimiento EUDR por finca   [Épica LIT-58 · Sprint 2]

La finca muestra estado HABILITADA o BLOQUEADA según sus certificados vigentes.

Una finca bloqueada no puede publicar lotes.

LIT-71 — Perfil del vendedor   [Épica LIT-58 · Sprint 2]

El vendedor registra capacidad de producción, tipo de producto, variedad y calidad comprometida.

El perfil se reutiliza en cada publicación.

LIT-72 — Publicación de lotes de café/cacao   [Épica LIT-59 · Sprint 3]

La cantidad mínima del lote es de 100 kg (RN-1).

El precio puede ser fijo o 'a acordar' (RN-4).

Solo vendedores con finca y certificados válidos pueden publicar.

LIT-73 — Búsqueda y filtros de lotes para compradores   [Épica LIT-59 · Sprint 3]

El comprador filtra por producto, origen, cantidad y precio.

Los resultados ocultan los datos privados del vendedor.

LIT-74 — Chat de negociación comprador-vendedor   [Épica LIT-59 · Sprint 3]

Los mensajes se intercambian dentro de una negociación.

La información privada se revela solo dentro de la negociación activa.

LIT-75 — Transacción de venta inmutable   [Épica LIT-59 · Sprint 3]

Al acordar, se crea la transacción y no admite modificaciones (RN-6).

Cualquier cambio posterior pasa por disputa.

LIT-76 — Dinero bloqueado (escrow) hasta aceptación   [Épica LIT-60 · Sprint 4]

El dinero se bloquea y solo se libera al aceptar el producto (RN-7).

El escrow maneja los estados BLOQUEADO, LIBERADO y DEVUELTO.

LIT-77 — Cálculo de comisiones (1% con valor mínimo)   [Épica LIT-60 · Sprint 4]

La comisión del 1% con valor mínimo se calcula para comprador y vendedor (RN-11).

El cálculo es exacto y visible en la transacción.

LIT-78 — Gestión de disputas   [Épica LIT-60 · Sprint 4]

El administrador gestiona la disputa con motivo, estado y resolución.

Una disputa abierta congela la liberación del pago.

LIT-79 — Registro de muestra del producto   [Épica LIT-61 · Sprint 5]

El propietario/vendedor registra la muestra del producto (RN-8).

La muestra queda asociada a la transacción.

LIT-80 — Verificación de calidad muestra vs. producto recibido   [Épica LIT-61 · Sprint 5]

El comprador compara el producto recibido con la muestra.

Se usan los parámetros definidos por el laboratorio de café (RN-9).

LIT-81 — Veredicto del comprador libera el pago   [Épica LIT-61 · Sprint 5]

Si el comprador acepta, se libera el escrow al vendedor.

Si rechaza, se abre una disputa.

LIT-82 — Actualización de estados del pedido por el transportador   [Épica LIT-62 · Sprint 5]

El transportador actualiza los estados (preparado → enviado → en tránsito → entregado) (RN-14).

Cada cambio registra fecha y observación.

LIT-83 — Tracker del pedido visible para comprador y vendedor   [Épica LIT-62 · Sprint 5]

Comprador y vendedor ven el historial de estados del pedido.

El tracker solo muestra pedidos de la propia transacción.

LIT-84 — Panel del administrador del sistema   [Épica LIT-63 · Sprint 6]

El admin gestiona usuarios, disputas, bloqueos y comisiones.

Toda acción administrativa queda registrada.

LIT-85 — Panel del administrador técnico (auditoría y respaldos)   [Épica LIT-63 · Sprint 6]

El admin técnico consulta la auditoría de acciones.

Puede verificar el estado de los respaldos en AWS.

LIT-86 — Despliegue de la plataforma en AWS   [Épica LIT-63 · Sprint 6]

El frontend React se sirve desde S3 + CloudFront.

El backend Django corre en Elastic Beanstalk con RDS PostgreSQL + PostGIS.

LIT-87 — Requisitos no funcionales de la plataforma   [Épica LIT-63 · Sprint 6]

Se verifican los RNF (exactitud, usabilidad, fiabilidad, mantenibilidad, seguridad y respaldo) antes de cada release.

Los resultados quedan registrados en el plan de pruebas.

# 5. Estructura de la base de datos

Motor: PostgreSQL + PostGIS. Las geometrías de las fincas (polígonos EUDR) se almacenan con el tipo geometry(Polygon, 4326). A continuación el modelo entidad-relación y el detalle de tablas y relaciones.

## 5.1 Tablas y columnas

Tabla: usuario

Usuarios del sistema y sus roles.

| Columna | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| email | varchar | UNIQUE |
| password_hash | varchar |  |
| nombre | varchar |  |
| identificacion | varchar | UNIQUE |
| firma | varchar |  |
| rol | varchar | enum Rol |
| estado | varchar | enum EstadoUsuario |
| fecha_registro | timestamp |  |

Relaciones: 1 usuario → N fincas, N lotes, N auditorías; 1 → 1 perfil_vendedor.

Tabla: finca

Fincas registradas por el propietario.

| Columna | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| propietario_id | UUID | FK → usuario.id |
| nombre | varchar |  |
| ubicacion | geometry(Polygon,4326) | PostGIS |
| area_ha | numeric |  |
| cultivos | varchar |  |
| estado_eudr | varchar | enum EstadoEUDR |

Relaciones: 1 finca → N certificados; N fincas → 1 usuario.

Tabla: certificado

Certificados de la finca (origen, no deforestación, orgánico).

| Columna | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| finca_id | UUID | FK → finca.id |
| tipo | varchar | enum TipoCertificado |
| archivo_url | varchar |  |
| fecha_vigencia | date |  |
| estado_validacion | varchar |  |

Relaciones: N certificados → 1 finca.

Tabla: perfil_vendedor

Datos productivos del vendedor.

| Columna | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| vendedor_id | UUID | FK → usuario.id, UNIQUE |
| capacidad_produccion | numeric |  |
| tipo_producto | varchar | enum TipoProducto |
| variedad | varchar |  |
| calidad_comprometida | varchar |  |

Relaciones: 1 perfil → 1 usuario.

Tabla: lote

Lotes publicados por el vendedor.

| Columna | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| vendedor_id | UUID | FK → usuario.id |
| producto | varchar | enum TipoProducto |
| origen | varchar |  |
| cantidad_kg | numeric | >= 100 |
| precio | numeric |  |
| modalidad_precio | varchar | enum ModalidadPrecio |
| estado | varchar | enum EstadoLote |
| publicado_en | timestamp |  |

Relaciones: N lotes → 1 vendedor; 1 lote → N negociaciones.

Tabla: negociacion

Negociación entre comprador y vendedor sobre un lote.

| Columna | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| lote_id | UUID | FK → lote.id |
| comprador_id | UUID | FK → usuario.id |
| estado | varchar |  |
| iniciada_en | timestamp |  |

Relaciones: N negociaciones → 1 lote; 1 negociación → N mensajes; 1 → 0..1 transacción.

Tabla: mensaje

Mensajes del chat de negociación.

| Columna | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| negociacion_id | UUID | FK → negociacion.id |
| emisor_id | UUID | FK → usuario.id |
| texto | text |  |
| enviado_en | timestamp |  |

Relaciones: N mensajes → 1 negociación.

Tabla: transaccion

Acuerdo de venta inmutable.

| Columna | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| negociacion_id | UUID | FK → negociacion.id, UNIQUE |
| comprador_id | UUID | FK → usuario.id |
| vendedor_id | UUID | FK → usuario.id |
| precio_acordado | numeric |  |
| comision | numeric | 1% con mínimo |
| estado | varchar | enum EstadoTransaccion |
| inmutable | boolean | true |
| acordada_en | timestamp |  |

Relaciones: 1 transacción → 1 escrow, 1 envío, N disputas, N muestras.

Tabla: escrow

Dinero bloqueado de la transacción.

| Columna | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| transaccion_id | UUID | FK → transaccion.id, UNIQUE |
| monto | numeric |  |
| estado | varchar | enum EstadoEscrow |
| fecha_liberacion | timestamp |  |

Relaciones: 1 escrow → 1 transacción.

Tabla: muestra

Muestra del producto registrada.

| Columna | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| transaccion_id | UUID | FK → transaccion.id |
| registrada_por | UUID | FK → usuario.id |
| registrada_en | timestamp |  |

Relaciones: N muestras → 1 transacción; 1 muestra → 0..1 verificación.

Tabla: verificacion_calidad

Verificación de calidad muestra vs. producto.

| Columna | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| muestra_id | UUID | FK → muestra.id, UNIQUE |
| parametros | text |  |
| veredicto | varchar | enum Veredicto |
| verificado_en | timestamp |  |

Relaciones: 1 verificación → 1 muestra.

Tabla: disputa

Disputas asociadas a una transacción.

| Columna | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| transaccion_id | UUID | FK → transaccion.id |
| motivo | text |  |
| estado | varchar | enum EstadoDisputa |
| resolucion | text |  |

Relaciones: N disputas → 1 transacción.

Tabla: envio

Envío del pedido.

| Columna | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| transaccion_id | UUID | FK → transaccion.id, UNIQUE |
| transportador_id | UUID | FK → usuario.id |
| estado | varchar | enum EstadoEnvio |
| creado_en | timestamp |  |

Relaciones: 1 envío → 1 transacción; 1 envío → N eventos.

Tabla: evento_envio

Eventos del tracker del pedido.

| Columna | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| envio_id | UUID | FK → envio.id |
| estado | varchar | enum EstadoEnvio |
| fecha | timestamp |  |
| observacion | varchar |  |

Relaciones: N eventos → 1 envío.

Tabla: auditoria

Registro de acciones para el admin técnico.

| Columna | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| usuario_id | UUID | FK → usuario.id |
| accion | varchar |  |
| fecha | timestamp |  |

Relaciones: N registros → 1 usuario.